**Jegyzőkönyv**

**Készült:** BNB VT hivatali helyiségében 2020.01.14.-én

**Tárgy**: Balaton-Nagyberek VT –nak az intézkedési terve 2020 évre a 7/2019.(05.30.) KGY számú Határozatának 1.) pont 4. bekezdésében elrendelt kockázat elemzés alapján.

**Jelen vannak:**

**HUBERTUS Agráripari BT Megrendelő és költségviselő részéről:**

* Oliver Hahnenkamm üzletvezető
* Mozsár Erik műszaki vezető
* Sági János műszaki ellenőr

**Balaton-Nagyberek VT vízjogi engedélyes részéről:**

* Völler Zoltán igazgató
1. Jelenlévők tételesen áttekintették a kockázat elemzés alapján a VT által előterjesztett beavatkozásra javasolt vízkormányzási műveket, és részben szűkítették, részben bővítették azok listáját és a szükségesnek vélt jó karba helyezések műszaki tartalmát.
2. A véglegesített listát 5 éves intézkedési terv keretében látják megvalósíthatónak a rendelkezésre álló humán, - gépi, - és anyagi erőforrásokat egyaránt figyelembe véve.
3. A mellékelt exel táblázatban foglaltan a 2020 évre vonatkozó jó karba helyezések listáját és azok műszaki tartalmát az abban foglaltak szerint hagyják jóvá.
4. Az ehhez szükséges erőforrásokat (gépi, humán, anyagi) a Hubertus BT mint Megrendelő és költségviselő biztosítja, a VT pedig az év során ütemezve azokat elvégzi. A Hubertus Bt és a BNB VT közti vállalkozási szerződésben foglaltak szerint a havi megrendelésekbe az itt rögzített feladatok beépülnek.
5. A kockázat elemzés elkövetkező négy évben való intézkedési tervét az érdekeltek bevonásával évente hagyja jóvá a Megrendelő és a VT, a VT előterjesztésének megvitatását követően.
6. Jelenlévők megállapítják, hogy a kockázat elemzés feladatainak 5 évre elosztott intézkedési terve nem veszélyezteti a Balaton-Nagyberek belvíz öblözet vízkormányzását, és az esetleg szükségessé váló eseti beavatkozásokkal mindenkor biztosítja a vízjogi engedélyben foglalt kötelezettségek betartását.

Kmf.

------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ------------------------------------------------